Projeto Mono Basic
Compilador Visual Basic.Net
Prof. Dario Dergint, Dr. Eng.
Alessandro de Oliveira Binhara
Alexandre Rocha e Marcondes

---
Antecedentes
Projeto Mono Basic
O Projeto MonoBASIC é a implementação de um compilador da linguagem VisualBasic.NET (VB.NET), iniciada por Rafael Teixeira , escrito totalmente em C# (CSharp) dentro do projeto Mono (www.go-mono.com) que é um porte em software livre do .NET Framework, disponibilizado para Windows pela Microsoft.
O Visual Basic.NET é uma nova linguagem de programação de computadores criada pela Microsoft que mistura a simplicidade do VB (Visual Basic tradicional) com as características e funcionalidades da plataforma .NET Framework.

---
Antecedentes
Contexto do Mono Basic
É parte do projeto Mono
Projeto Mono é implementação Open Source do .NET da Microsoft.
  - 300 desenvolvedores (atualmente mais de 500)
  - 3 empresas
  - 3 anos em desenvolvimento

---
Antecedentes
Proposta a FINEP
Objetivos
  - Desenvolver um compilador MonoBASIC 1.0 compatível com a linguagem VB.NET;
  - Produzir a documentação do software gerado
  - Produzir um CDROM auto-executável para distribuição do ambiente MonoBASIC;
  - Criar e implantar um Site Internet para o apoio e disseminação do MonoBASIC.

---
Estruturação do Projeto
Assinatura do Convênio
Re-Organização Financeira do Projeto (Alteração de Rubricas)
Formação da Equipe Administrativa (UTFPR/PSL-PR)
Formação da Equipe Técnica (UTFPPR/PUCPR/UFPR)
Equipamentos (TECPAR)
Infraestrutura Internet (UFPR/CESEC)
Secretaria (Sucesu-PR)
Capacitação Equipe Técnica (PUC-PR)

---
Assinatura do Convênio
Proponente
  - UTFPR , PPGTE
Co-Executores
  - PUC-PR e PSL-PR
Intervenientes
  - Sucesu-PR,
  - Novell INC,
  - Secretaria de Ciência e Tecnologia
  - Secretaria de Assuntos Estratégicos
  - TECPAR
  - UFPR / CESEC / Grupo TIC
Parceiros
  - Web4All, P4 Tecnologia, TechResult
  - Master Maq , Astranet
  - Ar Comunicação
  - Objective Solutions
  - Itaipu Binacional
  - C3SL , Debian PR
  - Governo Federal
  - PTI, ENEC

---
Execução do Projeto
Seminário de Lançamento (UTFPR/PSL-PR/Sucesu-PR)
Contração da Equipe (UTFPR/PSL-PR)
Site do Projeto (UFPR/PSL-PR/AR Comunicação)
CD de Distribuição Mono Basic (PSL-PR)
Contribuições Externas
Ataque a Servidores (PSL-PR/UFPR)
Liderança do Projeto Mundial transferido a Equipe Brasileira
Geração da Documentação Mono Basic
Teste de Aplicações

---
Seminário de Lançamento
Realizado na UTFPR
  - 65 Inscritos / 10 Palestrantes
  - 20h de Palestras
  - 16h de mini-cursos
  - 16h de transferência de tecnologia
  - 3 Estados participando (PR,SC, SP )
  - Patrocínio da Novell Inc.

---
Contração da Equipe
Demora no processo de contratação
Equipe contratada
  - Alexandre Marcondes (Coord. Técnico)
  - Maverson Rosa (Programador )
  - Aldo (Programador)
  - Renato Suga (Programador )
  - Rafael Teixeira (Consultor )
Equipe Voluntária
  - Dario Dergint (Coordenador Geral)
  - Alessandro Binhara (Administrativo)
  - Claudio Romanelli (Coordenação - PSL-PR)
  - Vilson Gatner (Administração)
  - Noslen de Paula (Administração)
  - Lindamir (Secretária UTFPR)
  - Daniele Amaro (Secretaria FUNCEFET)

---
Contração da Equipe
Equipe Financiada por Parceiros
  - Jacson Passold (PSL-PR/ Astranet / Servidores)
  - Prof. Carlos Carvalho (Sevidores / UFPR)
  - Erica Romanelli (Apoio em Cursos / Astranet)
  - Andre Feijó (Ar Comunicacao / Desing Logo Marca)
  - Fabricio Stedile (Ar Comunicacao / Coordenação)
  - Patrícia Stedile (Ar Comunicacao / Jorrnalista)
  - Amanda Riciardi (Ar Comunicacao / Diagramação)
  - Marise Pereira (Secretária Eventos Sucesu-pr)
  - Marco Antonio Konopacki (Programador / PSL-PR)
  - Jorge Modesto (Articulção / PSL-PR)
Voluntários Externos via Internet
  - Ramiro Luz

---
Site do Projeto
Seleção da Ferramenta de Gestão do Site
Logotipos e Design criados pela empresa Ar Comunicação
3 Meses de trabalho para a entrada do site no ar
Mais 5 sites disponibilizados:
  - Mono Brasil (http://monobrasil.sl.org.br),
  - Seminário Mono Brasil (http://smb.sl.org.br),
  - LifeLets (http://lifelets.sl.org.br),
  - Mono Doc BR- site de documentação (http://monodocbr.sl.org.br),
  - Mono Live CD- site do CD de distribuição (http://monolivecd.sl.org.br)
12.115
Cliques por
dia
32G/Mês
535Visitas/Dia

---
Site do Projeto
O aumento de acessos no Mono Basic em DEZ/2005 se deve ao lançamento de uma campanha na Internet com a formação de parcerias com sites de VB e VB.NET

---
CD de Distribuição Mono Basic
O usuário pode testar o Mono Basic sem a necessidade de conhecer o Linux, basta colocá-lo no CD. O CD Live Mono Basic está disponível em versões: Kurumin, Kalango e Ubuntu Linux.
Diversas solicitações do público
Atualmente atualizando a versão dos Cds Mono Live CD
Livraria Saraiva Testa o Mono Live CD em aplicação Multimídia - Declaração do Sr. Emerson Facunte (emerson@facunte.com.br) gerente de Tecnologia da Saraiva,

---
Contribuições Externas
Estado Unidos
  - Miguel de Icaza ,Kevin Thopsom, Jelmer Vernooij , Ben Maurer, Bernie Solomon, Duncan Mak , Gert Driesen, Ritvik Mayank , Bernie Solomon,
México
  - Gonzalo Paniagua Javier, Jackson Harper, Lluis Sanchez Gual
Índia
  - Anirban Bhattacharjee , Jambunathan K. , K. SatyaSudha, Ankit Jain, Manjula GHM , Raja R Harinath, Sudharsan V. , Umadevi S
Itália
  - Valentina Beniniva

---
Contribuições Externas
Alemanha
  - Jochen wezel , Hans Kratz
Liechtenstein
  - David Sheldon
Christmas Island
  - Peter Williams
Brasil
  - Ramiro Batista da Luz (CWB)
Vários outros contribuidores esporádicos pelo mundo
  - Kornél Pál , Nick Drochak , Rob Tillie
Total de 28 Pessoas
tem contribuído

---
Ataque os Servidores do Projeto
Entidades não interessadas no andamento do projeto articularam o desligamento dos servidores AGO/2003
  - Os servidores foram transferidos para a UFPR
Dois Ataques Hackers aos servidores que culminará na paralização do site e perda de informações.
  - Primeiro ataque em DEZ/2004 o servidor foi formatado
  - PSL-PR contrata uma consultoria em segurança e disponibiliza um técnico para a manutenção dos servidores.
  - Não foi possível recuperar os dados pela burocracia para transferências dos equipamentos de backup entre as Instituições.
  - Segundo ataque Julho/2005 sem danos aos sistemas

---
Liderança do Projeto Mundial
Liderança do Projeto Mundial é transferido a Equipe Brasileira
  - Concedida permissão de escrita nos repositórios internacionais
  - Nominação da equipe no site Internacional no Mono Basic
  - Reconhecimento da comunidade internacional com a nominação da equipe brasileira no lançamento das novas versões.
  - A Equipe assumiu a liderança mundial do projeto, como pode ser visto no relatório do Miguel de Icaza onde afirma: “The folks at Mono Brazil have taken over the development and maintenance of the compiler.” (http://tirania.org/blog/texts/mono-status.html#vb).

---
 Documentação Mono Basic
Atraso na documentação devido a estabilização do compilador
Integração da documentação Mono Basic e distribuição oficial de documentação do Mono Internacional. Os documentos serão criados em português e posteriormente traduzidos para o inglês integrando a documentação oficial.
Contamos com a ajuda da equipe do MonoDoc Brasil coordenado pelo Tiago Paranhos (Anderson Cruz, Felipe Bueno Barbosa, Pedro Sobota, Sávio Estolano Grossi, Willngton Roque )
Parceira com a Itaipu
  - Prévia de núcleo de documentação do Mono Basic em Foz do Iguaçu. Devido a problemas administrativos enfrentados pelo PTI a parceria não foi consolidada.

---
Teste de Aplicações
Patrocínio com a Empresa MasterMaq
  - Esta atividade estava acordada com a empresa Mastermaq que iria testar o compilador em seus produtos. Infelizmente esta atividade foi cancelada pela empresa na parceria.
Teste do Mono Basic
  - Com mudança no escopo do patrocínio da MasterMAq a equipe esta testando um gerenciador de conteúdos para Sites (o aplicativo chamado DotNetNuke) que usa ASP.NET
  - Algumas pessoas tem interagido com a equipe, recentemente um Português Jorge Bastos está interagindo com a equipe nesse processo.

---
Resultados
Resumir em ítens
Hoje o estágio do compilador avançou em várias áreas e está preste a entrar em estágio de produção, isso graças ao aumento da equipe de trabalho em várias partes do mundo e também com o aumento do número de pessoas testando o compilador. Os erros da biblioteca de execução foram zerados pela equipe. Atualmente o compilador está estável faltam usuários testando o compilador. Isso deve ser atingido com a formação da atual comunidade de desenvolvimento do compilador tanto nacional como internacional.
O ponto mais crítico está na emissão de erros no qual as mensagens informadas aos usuários ainda devem ser compatibilizadas com as mensagens do compilador da Microsoft. Acredita-se que todas essas pendências poderão ser resolvidas com o andamento do projeto na Internet.

---
Perspectivas
Lançamento da versão Beta
Suporte a .NET 2.0
Desenvolvimento de uma IDE
Desenvolvimento de Compilador Deplhi para Mono
Desenvolvimento de novos projetos de software básico com o conhecimento que esta sendo disseminado no país

---
Externalidades
Monografias em Mono
  - Marcio Venâncio - fatecmvb@yahoo.com.br – FATEC SP – Monografia de conclusão de curso sobre o projeto Mono Basic, Orientação da professora Ivone Makito e co-orientação do Alessandro Binhara .
  - Valmir Amaral - valmiramaral@dilk.com.br – UEL – Proposta de um estudo aprofundado sobre a plataforma Mono orientação do professor Daniel dos Santos Kaster <dskaster@dc.uel.br>
  - Ricardo Ercolin <ricardo@pemaza.com.br> - ULBRA- Ji-Paraná Rondônia. Um estudo do Projeto Mono para Implementação de sistemas ASP .Net e ADO .Net. Orientação Prof. Jone jones@inf.ulbrajp.com.br
Dissertação de Mestrado
  - Alessandro Binhara - <binhara@gmail.com> - UTFPR – Gestão de Projeto e Comunidades de Práticas, Estudo de Caso: Projeto Mono Basic. Orientador Prof. Dario Dergint

---
Externalidades
Patrocínio MasterMaq
  - A empresa MasterMaq fecha patrocínio com o projeto.
Parceiria Itaipu Binacional
  - A Itaipu Binacional através do PTI (Parque Tecnológico Itaipu) mostrou grande interesse no projeto. O PTI através do Sr. Jaime Nelson Nascimento formalizou durante as reuniões a participação da Itaipu no projeto
  - Criação de um núcleo de pesquisa em Mono em Foz de Iguaçu.
    - Quatro pessoas trabalhando na confecção do CD de distribuição e Documentação do projeto
    - internacionalização do projeto para o Inglês e Espanhol
  - As atividades acabaram não se concretizando devido ao não repasse de verbas da Itaipu para o PTI e por problemas administrativos das Instituições.

---
Externalidades
Faculdade Facer – Pós graduação com Mono
  - A Faculdade Educacional de Araucária criou um curso de especialização em tecnologia .NET, na grade do curso terão disciplinas de Mono com o objetivo de sensibilizar os alunos para a plataforma aberta, possibilitando uma alternativa para empresa que desejam adotar plataformas Linux, mas estão presas as tecnologias Microsoft.
Disciplina de Mono e ASP.NET na Faculdade Cenecista Presidente Kennedy
  - Prof. Rogério Melo Kinape coordenador do Curso Sistemas de Informação da Faculdade Cenecista Presidente Kennedy, da Cidade de Campo Largo – PR. Convidou membros da equipe Mono Basic a ministrarem algumas disciplinas sobre Mono e Asp .NET por solicitação dos alunos da graduação.

---
Externalidades
Convênio com a Univale - Ivaiporã
  - Capacitação do corpo de professores na tecnologia Mono para a reformulação da grade do curso de Tecnologia em Processamento de dados.
  - A Tecnologia Mono será inserida no curso com a colocação de várias linguagens de programação como C#, VB.NET.
  - Criação de um curso de especialização em tecnologia Mono para a faculdade.
Especialização de Software Livre na Universidade Estadual de Londrina (UEL) com Disciplinas em Mono
  - Desenvolvimento de Interfaces e Aplicações Desktops, (30 horas) uso do Mono devido ao seu foco em aplicativos Desktop.
  - Fundamentos de Extreme Programming, (15h) objetivo é criar um workshop igual aos desenvolvidos pela equipe Mono Basic.

---
Externalidades
Cursos de Mono
  - Turma fechadas para treinamentos em Mono, em Santo Antonio da Platina-PR, Lins-SP .
  - Cadastro com 50 pessoas em aguardando para agendamento de curso de Mono em Curitiba pela PUCPR
Mais empresa se interessam pelo Mono Basic
  - A empresa Jetro Soluções Empresariais de Fortaleza e a Empresa Helmut Mauell do Brasil de São Paulo estão interessada em parceira com o projeto
Revistas interessadas em artigos sobre Mono
  - Active Delphi, Clube Delphi, InForm

---
Externalidades
Projeto LifeLets
  - Projeto criado durante os treinamentos da equipe Mono Basic acabou ganhando colaboradores e algumas pessoas estão continuando o desenvolvimento desse protótipo da “Computação Soberana”, mais detalhes ver o site: http://lifelets.sl.org.br
Projeto CSDO
  - O projeto CSDO nasceu como um software demonstrativo para as palestras do Mono Basic para demonstrar o uso de banco de dados. Foi disponibilizado na Internet e nos últimos meses começou a ganhar alguns adeptos que passaram a usar a biblioteca em projetos comerciais, já recebeu algumas contribuições de código desses adeptos. Maiores detalhes do projeto em: http://monobrasil.sl.org.br/wiki/CsDO

---
Números do Projeto
Brasil
Internacional
Brasil
Internacional

---
Números do Projeto

---
Conclusão
Hoje o projeto encontra-se com aproximadamente 80% realizado em relação à proposta inicial.
Ressaltamos que atualmente a equipe brasileira do mono Basic assumiu a liderança mundial do projeto
Para projetos deste porte é necessário prever ou evitar cortes nos custos de interação inerentes à execução de projetos que envolvam multi-instituição e multi-atores Normalmente as instituições não estão acostumadas a entender e financiar estes custos, relativo à interação e a burocracia.
Problemas com burocracia e comunicação multi-instituição
Mesmo assim a equipe conseguiu atingir os principais objetivos do projeto e a comunidade Mono Internacional tem referenciado e agradecido ao esforço e dedicação da equipe brasileira.

---
Dificuldades encontradas no
 projeto que foram superadas
e que não foram superadas
(Resumir!!)

---
Dificuldades Superadas
Colaboradores em várias partes do mundo.
  - Problemas:
    - Barreira da Língua, Culturais, Turnos trocados espera em até 12horas por uma resposta.
  - Solução:
    - Uso do Inglês como língua comum para toda comunicação.
    - Objetivo comum motivando o andamento do projeto.
    - Trabalho como diversão : “Just for Fun” (Linus, 2000)
    - Trabalho em contra turnos, horário flexível
    - Autonomia de decisão para o desenvolvedor

---
Dificuldades Superadas
Dificuldade de capitalização do conhecimento para transferência para outras pessoas
  - Solução:
    - Treinamento com o criador do Compilador
    - Treinamento com Professores Especialistas da PUC-PR
    - Treinamento tradicional em Linux e tecnologias
    - Treinamento especial em programação com metodologia Extreme Programming
    - Programação em Pares Remotos com VoIP e Compartilhamento de Equipamento.
    - Integração das equipes via Email e IRC

---
Dificuldades Superadas
Mantendo o vigor do desenvolvimento em escala exponencial
  - Solução:
    - O desenvolvimento é baseando num equilíbrio dinâmico da equipe, realizando sempre tarefas simples e pequenas, chegando no final numa solução complexa (Teoria da Complexidade)
    - Desenvolvimento baseado em testes automatizados.
    - Uso de práticas de Extreme Programming

---
Dificuldades Superadas
Armazenamento da informação de forma irregular e complexa.
  - Problemas
    - Muitos tipos de documentos : manuais, especificações, informações informais disseminadas via email, arquivos de imagem e sons.
    - Ferramentas de gestão tradicionais não estão preparadas para este volume e diversidade da demanda.
  - Solução:
    - Lista de email indexadas pelo Google
    - Sistema de Site Web em Wiki

---
Dificuldades Superadas
Muita informação transferia de forma tácita.
  - Solução:
    - Reuniões presenciais e virtuais com o criador do Mono Basic
    - Conversas e monitoramento do canal de IRC internacional
    - Monitoramento das listas internacionais do Projeto (cerca de 10 listas)
    - Liberação das informações “Cedo e Freqüentemente” (Linus - 2000)

---
Dificuldades Não Superadas
Algumas dificuldades ainda não superadas e em fase de experimentação

---
Dificuldades encontradas no
tratamento da Informação

---
Dificuldades Não Superadas
Divulgação e sensibilização dos usuário da linguagem VB.NET
  - Sensibilização de usuário Linux e de Software Linux
    - Pré – conceitos em relação a plataforma .NET
    - Ataque ideológicos a Linguagem VB.NET da MS
  - Ações
    - Palestras em Eventos
    - Notícias nos sites de software livre

---
Dificuldades Não Superadas
Sensibilização dos usuário da linguagem VB.NET
  - Sensibilização de usuário VB.NET
    - Estão presos ao marketing da Microsoft
    - Não buscam informações em sites de software livre
    - Não encontram ou não estão interessado em Software livre
    - Dificuldade de infiltrar informações no meios de comunicação da Microsoft

---
Dificuldades Não Superadas
Sensibilização dos usuário da linguagem VB.NET
  - Ações
    - Palestras em Eventos de grupos de usuários .NET
    - Aproximação direta a parceiros da Microsoft
    - Atuação junto a entidades de Classe (Sucesu, ASSESPRO)
    - Criação de eventos paralelos aos eventos da Microsoft
    - Sensibilização dos lideres da comunidades de Desenvolvimento .NET
    - Criação de material publicitário “a la Microsoft” (banners, stand, panfletos, informativo impresso, caneta, camiseta, caneca, etc)
    - Colocação de tags de Busca para o Google nos Sites do projeto
    - Ajuda na formação de novos grupos de usuários .NET

---
Dificuldades Não Superadas
Atingir o público alvo do projeto
  - Problemas :
    - Software Livre está disponível na Internet
    - Não tem um dono único
    - Não tem presença física
  - Ações
    - Criação de uma identidade Visual
    - Criação de um Marca
    - Utilização da identidade visual nos sites e materiais de divulgação

---
Dificuldades Não Superadas
Dificuldade na veiculação das informações entre as instituições conveniadas.
  - Problemas :
    - Falta de sinergia das instituições
    - Perfis institucionais distintos
    - Falta do divulgação do projeto dentro das instituições
    - Equipe reduzida para administração e divulgação do projetos
    - Falta de tempo dos coordenadores das instituições
    - Ações
    - Sistema de Mail-Listing
    - Eventos focado nas instituições com palestras

---
Ferramentas usadas
no
 Projeto Mono Basic

---
Gestão de Código Fonte
''

---
Blog da Equipe
''

---
Site em Wiki do projeto
''

---
Gestão dos Documentos e Integração
''

---
Integração Projeto Internacional
''

---
Blog Internacional
''

---
Relatório do Sistema de Testes

---
Sistema de Teste 24Horas

---
Server Farm de Teste

---
Sistema de Rastreamento
de Bugs

---
Ferramenta de Comunicação

---
Exemplo de Busca no Google

---
Encontro da informação na Lista

---
Listas do Projeto

---
Sucesso do Projeto
O sucesso da metodologia adotada para a equipe de projeto bem como na gestão das informações se dá por diversos indicadores:
  - Volume de acessos nos Sites do Projeto
  - Aceitação dos patches da equipe brasileira pelos mantenedores internacionais do projetos
  - Equipe brasileira ganhou várias senhas de acesso aos servidores de código fonte internacional.
  - Miguel de Icaza anunciou que a equipe Brasileira assumiu a liderança no envio de correções e transferiu a manutenção e coordenação do projeto para a equipe brasileira.
  - Estabilização do Compilador

---
Obrigado!!!!